Table of Contents

# 阿布扎比城市暴雨内涝世界模型 v1

## 基于代码仓库与容器镜像的实际数据验证指南

版本：v1.0
日期：2026-09-23（Asia/Dubai）
适用对象：客户技术团队、部署团队、模型验证人员、平台集成开发人员
交付性质：客户交接与可复现实测指南

## 1. 文档目的

本文档说明其他团队如何基于 GitHub 代码仓库、已交付的 Docker 镜像和经授权的阿布扎比客户数据，走通阿布扎比城市暴雨内涝世界模型 v1 的实际数据验证流程。

文档同时区分三类结果：

- 容器运行时验证：确认 SWMM、ANUGA、耦合适配器和可选 LISFLOOD-FP 能够在目标架构上启动并产生规定制品。

- 客户真实数据验证：将客户全市 SWMM、二维地形网格和接口映射挂载到容器中，检查输入、执行计算并审核输出质量门。

- Web 应用集成验证：确认页面和 API 如何加载已有结果、调用 GWM；当前代码中的 Web 阶段 2/3 尚未自动调度水动力容器，不能把命令行容器验收等同于 Web 页面已经容器化。

文档不把未通过项目包装为通过。当前实测中，阶段 2 全市 SWMM 在默认 2700 秒内未完成，阶段 3 真实双向耦合的交换量质量门未通过；这两个限制在后文单独列出。

## 2. 验收结论摘要

| 阶段 | 功能 | 容器/数据验证结论 | 可否标记为完整通过 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段 1 | 客户数据预检与运行时检查 | ARM64、AMD64 均通过；四个必需文件存在、大小和 SHA-256 匹配；SWMM、动态库、ANUGA 可用 | 是 |
| 阶段 2 | 全市一维 EPA SWMM | 容器正常启动，生成部分 .out/.rpt；默认 2700 秒超时，未完成全市计算 | 否；需延长超时后复测 |
| 阶段 3A | 真实一维到二维单向耦合 | ARM64、AMD64 均完成；600 秒、两个 300 秒窗口；quality_passed=true | 诊断性通过；非工程准入 |
| 阶段 3B | 真实 SWMM↔ANUGA 双向耦合 | ARM64、AMD64 均完成计算，但第二窗口质量门失败；请求/实际交换量偏差约 12% | 否 |
| 阶段 4 | 冻结 GWM 实时推理 | AMD64 GWM 容器健康、就绪、推理完成；未执行训练 | 推理链路通过；ARM64 GWM 镜像未验证 |
| 阶段 5 | 预计算结果加载与历史回放验证 | 通过现有结果目录和 API 加载 GeoJSON、时间片和报告；不需要重新执行阶段 2/3 | 取决于部署数据包完整性 |

“通过”在本文中仅表示对应的运行或质量合同达到要求，不代表模型已经完成工程标定、监管准入或设计责任签署。

## 3. 代码仓库、分支与提交

### 3.1 代码仓库

git@github.com:zhouning/gisdataagent.git

推荐固定使用以下分支和提交：

分支：feat/abu-dhabi-hydrodynamics-reproducible-runtime
提交：b82f1f67b78350c9a95a8d72dcc614b46eebc2ba

克隆命令：

git clone --branch feat/abu-dhabi-hydrodynamics-reproducible-runtime \
  git@github.com:zhouning/gisdataagent.git
cd gisdataagent
git checkout b82f1f67b78350c9a95a8d72dcc614b46eebc2ba

若通过 HTTPS：

git clone --branch feat/abu-dhabi-hydrodynamics-reproducible-runtime \
  https://github.com/zhouning/gisdataagent.git
cd gisdataagent
git checkout b82f1f67b78350c9a95a8d72dcc614b46eebc2ba

### 3.2 运行时目录

deploy/abu-dhabi-hydrodynamics/
├── Dockerfile                           核心 SWMM + ANUGA 镜像
├── Dockerfile.lisflood                  可选 LISFLOOD-FP BMI 镜像
├── compose.yml                          输入只读、运行目录可写的 Compose 入口
├── README.md                            运行时说明
├── DELIVERY.md                          交付模式和离线镜像说明
├── fixtures/                            合成 smoke 测试数据
├── manifests/customer-data.example.json 客户数据合同
├── manifests/solvers.json               求解器版本、源码提交和许可证
└── scripts/preflight.py                 预检和 smoke 入口

关键源代码：

data_agent/uwm/abu_dhabi_flood/swmm_anuga_coupled_runner.py
data_agent/uwm/abu_dhabi_flood/swmm_anuga_coupling.py
data_agent/abu_dhabi_surface_run_service.py
data_agent/abu_dhabi_trained_gwm_service.py
data_agent/abu_dhabi_flood_validation_service.py
data_agent/api/abu_dhabi_flood_routes.py

## 4. 容器交付物与架构选择

### 4.1 离线镜像目录

本次交付目录：

/Users/zhouning/abu-dhabi-hydrodynamics-images-20260923

客户侧可将该目录复制到受控交付介质。目录包含：

| 文件 | 平台 | 用途 | SHA-256 |
| --- | --- | --- | --- |
| abu-dhabi-hydrodynamics-runtime-v1-linux-arm64.tar | linux/arm64 | 核心 SWMM、ANUGA、单向/双向耦合 | 2dae19fe71a8989233d009e8d5fb84257e91940aaf470de8c9778a6b88ccb174 |
| abu-dhabi-hydrodynamics-runtime-v1-linux-amd64.tar | linux/amd64 | 核心 SWMM、ANUGA、单向/双向耦合 | 9af4c2be07609121400df8dd8c01b50669dadd4dfe1f77faddfbdaa115354086 |
| abu-dhabi-lisflood-fp-5.9-bmi-linux-arm64.tar | linux/arm64 | 可选 LISFLOOD-FP 5.9 BMI | afe2b3d856053025348c98b8779f235df648c29ed88563b1bd7452ac9b1f3d9b |
| abu-dhabi-lisflood-fp-5.9-bmi-linux-amd64.tar | linux/amd64 | 可选 LISFLOOD-FP 5.9 BMI | f70f948b517835550a6970bf404fe082a754d661bd15fd07543f72974d6ba5f3 |

镜像包不包含客户真实模型数据，也不包含完整 GISDataAgent Web 应用。

### 4.2 校验和加载

在镜像包目录执行：

cd /path/to/abu-dhabi-hydrodynamics-images-20260923
shasum -a 256 --check SHA256SUMS

必须看到四个文件均为 OK。x86-64 主机加载：

docker load --input abu-dhabi-hydrodynamics-runtime-v1-linux-amd64.tar
docker load --input abu-dhabi-lisflood-fp-5.9-bmi-linux-amd64.tar

ARM64 主机加载：

docker load --input abu-dhabi-hydrodynamics-runtime-v1-linux-arm64.tar
docker load --input abu-dhabi-lisflood-fp-5.9-bmi-linux-arm64.tar

查看镜像架构：

docker image inspect abu-dhabi-hydrodynamics:runtime-v1-linux-amd64 \
  --format '{{.Id}} {{.Os}}/{{.Architecture}}'

如果在 ARM64 主机上验证 AMD64 镜像，需要 Docker 已启用 CPU 仿真；生产部署应优先使用本机架构镜像。

### 4.3 一键 smoke

cd /path/to/abu-dhabi-hydrodynamics-images-20260923
chmod +x load-and-smoke.sh
./load-and-smoke.sh

该脚本会校验 SHA-256、加载当前架构的核心和 LISFLOOD-FP 镜像，并在 network none、只读根文件系统下运行合成数据 smoke。核心镜像应报告 SWMM、ANUGA、单向耦合、双向耦合均完成；LISFLOOD-FP 应生成非空 .mass 和 .max 文件。该 smoke 只证明运行时可移植，不证明客户城市模型已标定。

## 5. 客户数据包组织与安全边界

### 5.1 目录约定

客户数据包挂载到容器 /data/input，运行结果挂载到 /data/runs。推荐目录：

customer-bundle/
├── manifest.json
├── swmm/
│   ├── abu_dhabi_city_full_topology.inp
│   └── abu_dhabi_city_swmm_node_results.geojson
├── surface/
│   └── terrain_grid_250m.npz
├── coupling/
│   └── interface_bindings.jsonl.gz
├── source/
│   ├── DMT_StormWater_AbuDhabi_Processed.gdb.zip 原始管线 GDB，约 133.5 MiB
│   └── AUH_DTM_5m_Z40.TIF                 可选，约 24.7 GB
├── gwm/                                    GWM 冻结模型，另行授权挂载
├── observations/                           Sentinel-2 等验证观测，另行授权挂载
└── customer_hotspots_506/                  506 个客户积水热点图层，可选 Web 支撑数据

manifest.json 应由仓库文件复制并按实际交付情况核对：

cp deploy/abu-dhabi-hydrodynamics/manifests/customer-data.example.json \
  /srv/abu-dhabi-hydro/input/manifest.json

不得把真实客户数据、原始 DTM、真实 SWMM 输入、接口映射或 GWM 私有模型提交到 Git 仓库或烘焙进公共镜像。

### 5.2 原始管线 GDB：存在，但不在当前短验证挂载包中

最原始的管线网络数据确实存在，文件为：

/Users/zhouning/Downloads/阿布扎比/GDB提交版/DMT_StormWater_AbuDhabi_Processed.gdb.zip

实测指纹：

size:   139,937,474 bytes
sha256: bc516968a098a10ef5a4cf98dd9277926617bafd60b5e7260c912d185f7ddf7e

该压缩包内为 Esri FileGDB，已确认包含 PIPELINE、INLET、CATCHBASIN、OUTFALL、SW_NODE、SW_JUNCTION、PS_PUMP、SOAKAWAY 和 SW_CAPPEDEND 等图层。它是网络编译、拓扑审计和源数据追溯的原始输入。

当前核心容器短验证使用的是从该网络源数据派生出的运行时输入：

原始 FileGDB
  → customer_stormwater_* private Parquet / 网络审计
  → 全市 SWMM .inp + 节点 GeoJSON
  → interface_bindings.jsonl.gz

因此，前一版容器验收目录中没有 GDB，不代表 GDB 不存在，而是当时验证的是“已编译运行时”的阶段 1–3，而不是“从原始 GDB 重新编译网络”的完整数据生产链路。若客户要求别人从最原始数据重建网络，GDB 必须随客户受控数据包提供，并单独执行 FileGDB 图层、字段、CRS、拓扑、单位和垂向基准审计；不能把当前派生 .inp 视为原始数据的替代品。

最小的源数据检查可以先在具备 GDAL/OpenFileGDB 的 GIS 环境中执行：

unzip -q \
  /srv/abu-dhabi-hydro/input/source/DMT_StormWater_AbuDhabi_Processed.gdb.zip \
  -d /srv/abu-dhabi-hydro/gdb_source

ogrinfo -ro -q \
  /srv/abu-dhabi-hydro/gdb_source/DMT_StormWater_AbuDhabi_Processed.gdb

仓库中的 data_agent/uwm/abu_dhabi_flood/customer_gdb_network.py 提供 compile_customer_gdb_network(...)，会把 GDB 编译为私有 Parquet、节点-设施关系、拓扑审计和静态图合同。它要求 GeoPandas、pyogrio、PyArrow 等 GIS 预处理依赖；这些依赖不属于当前 abu-dhabi-hydrodynamics:runtime-v1 核心镜像。因此当前交付有两个明确层次：

- 源数据重建层：GDB + GIS 预处理环境 → 私有网络编译产物、审计和派生 SWMM/接口输入；

- 水动力运行层：核心镜像 + 已审计派生输入 → 阶段 1–3 容器验证。

若要求“别人只拿代码仓库和镜像就能从 GDB 重新生成 .inp”，还需要补交一个包含 GDAL/pyogrio/GeoPandas 的网络预处理镜像或锁定的 GIS 环境；当前核心水动力镜像本身不能声称已覆盖这一步。

### 5.3 本次实测客户数据

实测验收目录：

/Users/zhouning/abu-dhabi-hydrodynamics-container-acceptance-20260923

输入文件和指纹如下：

| 相对路径 | 字节数 | SHA-256 | 来源/用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| swmm/abu_dhabi_city_full_topology.inp | 39,679,155 | 42d47501e6dd14041d7beb55388f996c9913bfd6e13a53c37a97e98dcd57b05e | 客户全市一维管网拓扑和降雨输入 |
| swmm/abu_dhabi_city_swmm_node_results.geojson | 53,114,958 | 9cb50c0aef34652f33237aa5c6d6c9f7ecaa6bb505ab2c7cf01564e2778bc50a | 客户 SWMM 节点空间结果/地图关联 |
| surface/terrain_grid_250m.npz | 105,865 | 8f01bef3d857515ff62bd2fd5599efea71176e2afac7c875bcd225cf3db5a1b2 | 由 AUH_DTM_5m_Z40.TIF 派生的 250 m 二维网格 |
| coupling/interface_bindings.jsonl.gz | 5,162,120 | c67ff1ea6f1e09f865b48fb9d0d138efb3074482ce9cdc566a270b57ceea4648 | 客户 SWMM 节点到 ANUGA cell 的接口映射；141,840 条 |

文件存在性、字节数和 SHA-256 由容器内 preflight.py 强制检查。

### 5.4 原始数据来源边界

| 数据 | 原始来源 | 是否进入 Git/镜像 | 交付要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原始管线 GDB 压缩包 | DMT_StormWater_AbuDhabi_Processed.gdb.zip | 否 | 作为 network_compile / raw_network_audit 输入单独交付；不得放入公共镜像 |
| 全市 SWMM .inp | 客户一维排水管网与模型输入 | 否 | 通过受控数据包只读挂载 |
| SWMM 节点 GeoJSON | 客户 SWMM 空间化结果 | 否 | 与 .inp 同批次、同版本 |
| 5 m DTM | 客户 AUH_DTM_5m_Z40.TIF | 否 | 原始 DTM 可不随运行包提供；需保存派生关系 |
| 250 m 地形网格 | 项目预处理派生物 | 否 | 运行所需，必须纳入 manifest |
| 接口映射 | 客户 SWMM junction + DTM + 水体掩膜派生 | 否 | 必须记录版本和生成脚本 |
| 506 个客户积水点 | 客户 FW__Hot_Spots_506.zip | 否 | 作为 Web 地图支撑图层单独部署 |
| GWM 冻结模型 | 五年事件训练后的模型制品 | 否 | 通过 GWM 镜像只读提供 |

## 6. 阶段 1：客户数据预检

### 6.1 环境变量

export ABU_DHABI_HYDRO_INPUT_DIR=/srv/abu-dhabi-hydro/input
export ABU_DHABI_HYDRO_RUN_DIR=/srv/abu-dhabi-hydro/runs
export CORE_IMAGE=abu-dhabi-hydrodynamics:runtime-v1-linux-amd64
export PLATFORM=linux/amd64
mkdir -p "$ABU_DHABI_HYDRO_RUN_DIR"

ARM64 主机将 CORE_IMAGE 和 PLATFORM 替换为：

abu-dhabi-hydrodynamics:runtime-v1-linux-arm64
linux/arm64

### 6.2 运行预检

docker run --rm \
  --pull never \
  --platform "$PLATFORM" \
  --network none \
  --read-only \
  --tmpfs /tmp:size=512m,mode=1777 \
  --mount type=bind,src="$ABU_DHABI_HYDRO_INPUT_DIR",dst=/data/input,readonly \
  --mount type=bind,src="$ABU_DHABI_HYDRO_RUN_DIR",dst=/data/runs \
  "$CORE_IMAGE" \
  --check --require-customer-data

预期关键输出：

{
  "preflight": {
    "customer_data": {
      "status": "ready",
      "failures": []
    },
    "swmm_executable_exists": true,
    "swmm_library_exists": true,
    "anuga_imported": true
  }
}

任何 failed、size_matches: false 或 sha256_matches: false 都应先修复数据包，不应继续阶段 2/3。

## 7. 阶段 2：全市一维 SWMM 验证

### 7.1 直接运行命令

docker run --rm \
  --pull never \
  --platform "$PLATFORM" \
  --network none \
  --read-only \
  --tmpfs /tmp:size=512m,mode=1777 \
  --mount type=bind,src="$ABU_DHABI_HYDRO_INPUT_DIR",dst=/data/input,readonly \
  --mount type=bind,src="$ABU_DHABI_HYDRO_RUN_DIR",dst=/data/runs \
  --entrypoint python \
  "$CORE_IMAGE" \
  /app/scripts/run_swmm.py \
  /data/input/swmm/abu_dhabi_city_full_topology.inp \
  --output /data/runs/stage2-full-city-swmm \
  --timeout-seconds 7200

默认 run_swmm.py 超时为 2700 秒。全市 .inp 约 39.7 MB，包含约 78 小时模拟时间，生产或验收环境应根据硬件将超时设置为 7200 秒或更长，并预留至少数 GB 输出空间。

### 7.2 本次实测结果

- 容器正常启动，SWMM 可执行文件和挂载路径正常。

- /opt/swmm/bin/runswmm 持续占用约一个 CPU。

- 生成约 1.07 GB 的部分 .out 和约 40 MB 的 .rpt。

- 达到 2700 秒时限，未完成全市计算。

- 没有证据表明镜像崩溃、动态库加载失败或数据挂载失败。

验收表述必须是：

阶段 2 容器运行环境正常，但当前全市真实模型未在默认 2700 秒时限内完成；需延长超时后重新执行，并依据完整 .rpt、.out 和 SWMM 质量合同决定是否通过。

### 7.3 输出检查

ls -lh "$ABU_DHABI_HYDRO_RUN_DIR/stage2-full-city-swmm"
test -s "$ABU_DHABI_HYDRO_RUN_DIR/stage2-full-city-swmm/abu_dhabi_city_full_topology.rpt"
test -s "$ABU_DHABI_HYDRO_RUN_DIR/stage2-full-city-swmm/abu_dhabi_city_full_topology.out"

如果超时，保留 stdout.log、stderr.log 和部分输出用于诊断；不要把部分输出注册为完整计算结果。

## 8. 阶段 3：二维水动力与耦合验证

阶段 3 使用核心镜像中的 ANUGA 和耦合运行器。客户真实运行建议先执行 600 秒短验证，再决定是否提交完整城市时长。直接运行器消费已准备好的场景 INP；Web 阶段 3 API 会在提交任务时创建 run-local 的 coupled_scenario.inp。

### 8.1 真实单向耦合

docker run --rm \
  --pull never \
  --platform "$PLATFORM" \
  --network none \
  --read-only \
  --tmpfs /tmp:size=512m,mode=1777 \
  --mount type=bind,src="$ABU_DHABI_HYDRO_INPUT_DIR",dst=/data/input,readonly \
  --mount type=bind,src="$ABU_DHABI_HYDRO_RUN_DIR",dst=/data/runs \
  --entrypoint python \
  "$CORE_IMAGE" \
  /app/scripts/run_abu_dhabi_swmm_anuga_bidirectional_pilot.py \
  --swmm-inp /data/input/swmm/abu_dhabi_city_full_topology.inp \
  --swmm-library /opt/swmm/lib/libswmm5.so \
  --grid /data/input/surface/terrain_grid_250m.npz \
  --bindings /data/input/coupling/interface_bindings.jsonl.gz \
  --output /data/runs/stage3-real-one-way-600s \
  --duration-seconds 600 \
  --window-seconds 300 \
  --coupling-mode one_way_swmm_to_anuga \
  --binding-limit 1000 \
  --interface-detail-limit 1000 \
  --run-id container-real-one-way-600s \
  --quiet

预期输出：

bidirectional_coupling_receipt.json
delivery_summary.json
maximum_depth_wgs84.geojson
temporal_snapshots/manifest.json
abu_dhabi_swmm_anuga_bidirectional_pilot.sww
swmm_dynamic.out
swmm_dynamic.rpt

本次 ARM64 和 AMD64 均完成，两个 300 秒交换窗口均有记录，quality_passed=true。结果属于诊断性 coupled run，不能自动解释为工程准入结果。

### 8.2 真实双向耦合

将上面命令的输出目录、耦合模式和 run ID 替换为：

--output /data/runs/stage3-real-two-way-600s \
  --coupling-mode two_way_swmm_anuga \
  --run-id container-real-two-way-600s

本次 ARM64 和 AMD64 均能完成计算，但质量门失败：

quality_passed=false
第一个窗口：通过
第二个窗口：失败
总质量残差：约 -6.95e-11 m³（接近零）
请求有符号交换量：95,696.097 m³
实际施加有符号交换量：108,743.571 m³
差值：13,047.474 m³
相对偏差：0.1199838654（约 12%）

初步定位为多个 SWMM 接口绑定到同一 ANUGA cell；当前 _bounded_head_rate() 对每个接口分别使用同一 cell 的可用水量，接口汇总后可能超过该 cell 可排出的实际水量，随后被 ANUGA 截断。当前质量门比较“请求量”和“施加量”，因此失败。问题与 ARM64/AMD64 架构无关。

在该缺陷修复并重新生成接口映射、复跑双向质量门前，不得将阶段 3 双向标记为完整通过，也不得把本次输出用于工程设计责任结论。

### 8.3 可选 LISFLOOD-FP

LISFLOOD-FP BMI 5.9 单独交付，原因是 GPL-3.0 许可边界。合成 smoke：

docker run --rm \
  --pull never \
  --platform "$PLATFORM" \
  --network none \
  --read-only \
  --tmpfs /tmp:size=256m,mode=1777 \
  "$LISFLOOD_IMAGE"

本次 ARM64 和 AMD64 离线镜像合成运行均通过。LISFLOOD-FP 当前是独立命令行镜像，不混入阶段 3 Web API 进程；重新分发时必须保留 GPL-3.0 和相应源码提供义务。

## 9. 阶段 4：冻结 GWM 实时推理

阶段 4 使用已经冻结的 GWM 模型做实时推理，不在页面上执行训练。训练制品、模型卡、分割清单和系数文件必须以只读方式放入 GWM 容器的 /opt/gwm/model；运行结果写入 /data/runs。

### 9.1 当前已验证的 GWM 容器

容器：abu-dhabi-gwm-acceptance-20260919
镜像：abu-dhabi-gwm-api:1.0.0-model-r1-linux-amd64
平台：linux/amd64
端口：127.0.0.1:18080 -> 8080
镜像 ID：sha256:c0f4fcec02b1f3e1a7059af15141dffdca19b3f4f879a970fb96cac9e3f4ecb5
代码分支：feat/abu-dhabi-gwm-standalone-container
基础提交：caad507c144ea893cc908e1d16a4ce0b5ef602d0
模型发布号：GWM-R1-20260914

当前没有 ARM64 GWM 镜像的验证记录，文档不能声称 GWM 已支持 ARM64。若客户为 ARM64 生产环境，应另行构建和验收 GWM ARM64 镜像，或在明确批准的 AMD64 仿真环境运行。

### 9.2 健康检查和模型检查

curl -fsS http://127.0.0.1:18080/health/live
curl -fsS http://127.0.0.1:18080/health/ready
curl -fsS http://127.0.0.1:18080/v1/model

预期：存活检查成功、就绪状态为 ready、模型发布号为 GWM-R1-20260914。

### 9.3 实时推理

典型请求示例：

curl -fsS -X POST http://127.0.0.1:18080/v1/rollouts \
  -H 'content-type: application/json' \
  -d '{
    "rainfall_mm": 60.33,
    "duration_hours": 3
  }'

本次实测：

status: completed
run_id: trained-gwm-20260923T073722Z-8e159cea
地图要素：353 个 GeoJSON 要素
时间线：133 个 5 分钟时间点
训练：未执行

随后检查：

curl -fsS http://127.0.0.1:18080/v1/runs/trained-gwm-20260923T073722Z-8e159cea
curl -fsS http://127.0.0.1:18080/v1/runs/trained-gwm-20260923T073722Z-8e159cea/map
curl -fsS 'http://127.0.0.1:18080/v1/runs/trained-gwm-20260923T073722Z-8e159cea/timeseries?time_index=0'

GWM 是对已生成的 250 m SWMM–ANUGA 标签的冻结模型仿真，不是物理求解器替代品。模型卡、训练事件、外部 holdout 和 claim boundary 必须随结果保存。

## 10. 阶段 5：结果加载与历史回放验证

阶段 5 不要求重新执行阶段 2/3；验证重点是把已经存在的 1D/2D/历史回放结果正确加载到页面/API，并检查结果资产和质量合同。

### 10.1 预计算二维结果目录

当前代码优先读取客户 DTM 的预计算二维结果，目录模式为：

$ABU_DHABI_CUSTOMER_CITYWIDE_2D_ROOT/
├── rp002/
├── rp005/
├── rp010/
├── rp025/
├── rp050/
└── rp100/
    ├── delivery_summary.json
    ├── maximum_depth_wgs84.geojson
    ├── temporal_snapshots/manifest.json
    └── temporal_snapshots/*.geojson

双向诊断结果单独放在：

$ABU_DHABI_CUSTOMER_BIDIRECTIONAL_2D_ROOT/

阶段 5 的加载检查至少包括：

- maximum_depth_wgs84.geojson 为 FeatureCollection；

- temporal_snapshots/manifest.json 存在且每个相对路径均可读取；

- delivery_summary.json 与结果目录一致；

- 结果的 CRS、网格大小、返回期、耦合模式和 claim boundary 可追溯；

- 若存在 SWMM execution receipt，严格质量门失败状态必须在页面中保留。

### 10.2 Web API 读取入口

当前仓库注册的主要读取路由：

GET /api/abu-dhabi/flood/public-citywide-2d/bootstrap
GET /api/abu-dhabi/flood/public-citywide-2d/timeseries?time_index=0
GET /api/abu-dhabi/flood/validation/historical-replay/bootstrap
GET /api/abu-dhabi/flood/validation/historical-replay/timeseries?time_index=0
GET /api/abu-dhabi/flood/validation/historical-replay/report
GET /api/abu-dhabi/flood/customer-hotspots/bootstrap

阶段 3 交互式运行结果读取入口：

POST /api/abu-dhabi/flood/surface/runs
GET  /api/abu-dhabi/flood/surface/runs/{run_id}
GET  /api/abu-dhabi/flood/surface/runs/{run_id}/map/bootstrap
GET  /api/abu-dhabi/flood/surface/runs/{run_id}/map/timeseries?time_index=0

阶段 4 GWM API：

POST /api/abu-dhabi/flood/gwm/trained/rollout
GET  /api/abu-dhabi/flood/gwm/trained/events
GET  /api/abu-dhabi/flood/gwm/trained/runs/{run_id}
GET  /api/abu-dhabi/flood/gwm/trained/runs/{run_id}/map
GET  /api/abu-dhabi/flood/gwm/trained/runs/{run_id}/map/timeseries?time_index=0

### 10.3 506 个客户积水热点

/api/abu-dhabi/flood/customer-hotspots/bootstrap 是静态客户参考图层入口，不是水动力求解结果。其数据源为客户提供的 FW__Hot_Spots_506.zip 解压后的受控数据目录；应独立校验点数、坐标参考系、属性字段和图层版本。该图层不应被误标为阶段 3 的模拟积水面。

## 11. 当前 Web 容器化边界

当前实现必须按以下方式理解：

页面 → Web API → 本机 subprocess / 本机 Python、SWMM 进程

当前尚未实现：

页面 → Web API → Docker 水动力容器调度器

deploy/abu-dhabi-hydrodynamics/compose.yml 是独立 runtime 的运行入口，不是 Web API 的自动调度器。若要让页面点击阶段 2/3 后直接在容器内执行，需要另行实现：

- Web API 的容器 job adapter；

- 输入数据和 /data/runs 的安全挂载策略；

- Docker socket、容器编排平台或受控 worker 队列；

- 任务状态、取消、超时、日志和审计回传；

- 运行结果注册到现有阶段 3/5 读取合同；

- 对双向耦合质量门失败的显式 UI 状态。

在该集成完成前，交付验收应使用本文档中的命令行容器流程；页面验证只验证预计算结果加载和阶段 4 GWM 实时推理。

## 12. 端到端验收顺序

建议严格按以下顺序执行：

- 固定 Git 分支和提交，记录 git rev-parse HEAD。

- 校验离线镜像 tar 的 SHA-256，再加载与主机匹配的架构。

- 运行 load-and-smoke.sh，确认运行时基础能力。

- 准备客户数据目录和 manifest.json，只读挂载输入目录。

- 执行阶段 1 –check –require-customer-data。

- 执行阶段 2 全市 SWMM；默认 2700 秒只作为短时诊断，正式复测使用 7200 秒或更长。

- 执行阶段 3 单向 600 秒短验证并检查全部输出制品。

- 执行阶段 3 双向 600 秒短验证；如 quality_passed=false，保留证据并停止“完整通过”结论。

- 加载冻结 GWM 容器，执行健康、就绪、模型和实时推理检查；不执行训练。

- 将阶段 2/3 已有结果目录挂载到 Web 应用配置路径，检查阶段 5 API、地图和时间片加载。

- 单独检查 506 个客户积水热点图层，不与模拟结果混淆。

- 保存所有命令、镜像 ID、数据 SHA-256、运行 receipt 和质量门结果，形成验收包。

## 13. 排障手册

### 13.1 customer_data.status=failed

检查：

shasum -a 256 /srv/abu-dhabi-hydro/input/swmm/abu_dhabi_city_full_topology.inp
stat -f '%z bytes' /srv/abu-dhabi-hydro/input/swmm/abu_dhabi_city_full_topology.inp

处理：恢复正确版本文件，重新生成 manifest；不要修改 manifest 去“迎合”错误文件。

### 13.2 exec format error

原因通常是镜像架构与 Docker 运行平台不一致。检查：

docker image inspect "$CORE_IMAGE" --format '{{.Os}}/{{.Architecture}}'
uname -m

优先加载匹配架构 tar；只有在明确批准的仿真环境下才使用 –platform 跨架构运行。

### 13.3 阶段 2 超时

确认输出目录仍有增长，检查宿主机 CPU、内存、磁盘和容器日志。将 –timeout-seconds 提高到 7200 或更长；不要把部分 .out 当作完成结果。

### 13.4 阶段 3 双向质量门失败

同时保存：

bidirectional_coupling_receipt.json
delivery_summary.json
maximum_depth_wgs84.geojson
temporal_snapshots/manifest.json

重点分析相同 anuga_cell_index 的接口聚合、请求交换量、实际施加交换量和可用水量。当前问题是绑定粒度和 cell 级容量截断的合同不一致，不是 CPU 架构问题。

### 13.5 GWM ready 失败

检查模型目录是否只读挂载、模型卡和 run_receipt.json 是否完整、镜像是否为 GWM-R1-20260914 对应版本。不要在生产容器内临时训练来绕过 readiness。

### 13.6 页面显示“已有结果”但地图为空

检查 manifest.json 中时间片路径是否为相对路径，第一帧是否允许为空，maximum_depth_wgs84.geojson 是否为合法 FeatureCollection，以及 Web 应用环境变量是否指向客户结果根目录而不是容器内不存在的本机路径。

## 14. 许可证、数据和审计要求

| 组件 | 固定版本 | 许可证/边界 |
| --- | --- | --- |
| EPA SWMM | 5.2.4，提交 7952ca837988b1c32f791812eccc9fd64547e093 | Public Domain |
| ANUGA | 提交 9a7ef669872540a215bbb58972d12262a0209668 | Apache-2.0 |
| LISFLOOD-FP BMI | 5.9，提交 11f2a9214f80e1194bfaea23bc52a8247b9924ad | GPL-3.0，独立镜像和源码提供义务 |

每次客户交接至少保存：

- Git 分支、提交和仓库远端；

- 镜像标签、平台、镜像 ID 或 tar SHA-256；

- 客户数据 manifest、文件大小和 SHA-256；

- 精确的 docker run/docker compose 命令；

- preflight、smoke、阶段 2/3 receipt 和阶段 4 GWM run ID；

- 结果目录清单、质量门、失败项和 claim boundary；

- 数据授权、访问控制、保留期限和销毁记录。

## 15. 交付包清单

客户最终应收到以下逻辑项：

- 代码仓库分支和固定提交说明。

- ARM64/AMD64 核心镜像 tar、可选 LISFLOOD-FP tar、SHA256SUMS、image-delivery-manifest.json。

- 客户数据包和 manifest.json，通过安全渠道交付，不进入 Git。

- 本文档及仓库中的 README.md、DELIVERY.md。

- 实际验证输出目录的脱敏 receipt 和日志。

- GWM 容器镜像、模型发布号和当前仅 AMD64 验证说明。

- Web 页面预计算结果根目录、历史回放目录和 506 个客户热点图层的挂载说明。

## 16. 最终声明

本指南提供的是可审计、可复现的实际数据验证路径。它已经验证了核心容器在 ARM64 和 AMD64 上的运行时可用性、客户数据预检、真实单向耦合和冻结 GWM 推理链路；同时如实保留了全市 SWMM 默认超时和真实双向耦合质量门失败。完成后续性能调优、接口聚合修复、全时长复跑、工程标定和 Web 容器调度集成之前，不得将 v1 描述为“所有五阶段均已完成工程准入”。